Explosia a.s., Semtín 107, 530 02 Pardubice

___________________________________________________________________________

oddělení Investice, vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na Zhotovitele investiční akce

„Modernizace komunikační sítě EPS“

za následujících podmínek

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

- Zadavatel:

Explosia a.s.,

Semtín 107, 530 02 Pardubice

Úsek Investice

Kontaktní osoba:		Jiří V O L F -  investiční technik

tel. 	720 053 788

e-mail: jiri.volf@explosia.cz

- Lhůta, místo a způsob doručení nabídek

Jediný a povinný způsob doručení celé nabídky je e-mailem na adresu

jiri.volf@explosia.cz	do termínu 14.7.2017

v předmětu e-mail zprávy musí být jednoznačně uvedeno následující číslo výběrového řízení:

VR.EPS.Explosia/JV17

(jedná se o klíčový údaj "filtrace" pro doručení, resp. vyzvednutí nabídky ze schránky)

- Hodnocení nabídek:

- Hodnocení nabídek je plně v kompetenci zadavatele.

- Pokud Uchazeč neobdrží do 14 dnů od termínu podání nabídky vyrozumění o tom, že v soutěži uspěl, nebyla nabídka vyhodnocena pro zadavatele jako nejvýhodnější (vítězná nabídka).

- Uchazečům, jejichž nabídku zadavatel akceptuje, bude výsledek soutěže oznámen na odesílací e-mail adresu podání nabídky uchazeče.

- Skladba a náležitosti nabídky:

- Nabídku požadujeme předložit v členění

- podepsané tyto podmínky VŘ s uvedením, zda uchazeč souhlasí s výhradami / bez výhrad

- maximální lhůta potřebná pro provedení celého díla od podpisu příslušné smlouvy (zpravidla smlouvy o dílo) dle zpracovaného harmonogramu

- cenová část v členění podle čl. III

- platnost nabídky minimálně 2 měsíce.

- Nabídka i souhlas s podmínkami výběrového řízení musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče (popř. fyzickou osobou - podnikatelem, je-li uchazečem tato osoba) formou nascanovaných dokumentů s podpisem této osoby.

- Do soutěže nebudou mimo jiné zařazeny nabídky:

- které nesplňují podmínky výběrového řízení;

- uchazečů, kteří jsou v likvidaci;

- s přepisovanými, škrtanými resp. protichůdnými údaji v různých částech nabídky.

- Kritéria pro hodnocení nabídek:

- celková konečná nabízená cena díla v členění podle čl. III

- lhůta pro provedení celého díla – dle harmonogramu (vytvoří Zhotovitel), platební podmínky (časový harmonogram a způsob plateb, splatnost faktur atd.)

- délka záruční doby

- jakékoli dostupné informace o uchazeči, např.:

- znalost specifického prostředí zadavatele

- dosavadní zkušenosti s již provedenými díly pro zadavatele nebo jiné investory

- Ostatní:

- Uchazeč v průběhu celého výběrového řízení nemá žádný nárok na uzavření smlouvy se zadavatelem, a to ani byla-li jeho nabídka vítězná. Zadavatel je oprávněn jednání s uchazečem kdykoli ukončit i bez udání důvodu. Jakákoli práva uchazeče vůči zadavateli vznikají pouze uzavřením příslušné smlouvy.

- Zadavatel je oprávněn kdykoli v průběhu výběrového řízení a bez udání důvodu jeho veškeré podmínky doplňovat, měnit i celé výběrové řízení zrušit.

- Zadavatel je oprávněn kdykoli v průběhu výběrového řízení kteréhokoli uchazeče z řízení vyloučit nebo do výběrového řízení doplnit.

- Zadavatel je oprávněn výběrového řízení uskutečnit více kolově.

- Uchazečům nebudou hrazeny žádné náklady spojené s vypracováním nabídky ani s jejich účastí ve výběrovém řízení.

- Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako vítězná, je povinen ve smlouvě, projevil-li zadavatel záměr ji s uchazečem uzavřít, akceptovat všechny podmínky vyplývající z podmínek výběrového řízení, které zadavatel určí, jakož i z uchazečovy nabídky.

- Veškerými nabídkami, které uchazeč v jednotlivých kolech předloží, je uchazeč vázán až do doby, než je mu zadavatelem sděleno, že jeho nabídka není vítězná, nebo než je s uchazečem uzavřena příslušná smlouva. Po tuto dobu jsou všechny nabídky uchazeče neodvolatelné. Zadavatel je oprávněn z nabídek předložených uchazečem v jednotlivých kolech zvolit kteroukoliv z nich a uchazeč je povinen v souladu s vybranou nabídkou se zadavatelem uzavřít příslušnou smlouvu.

- Uchazeč je povinen se před odevzdáním nabídky informovat o povaze díla a specifických podmínkách areálu zadavatele. To platí i pro veškeré vnitřní předpisy zadavatele. Nedostatečná informovanost neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou změnu nabídky z hlediska jejího obsahu nebo ceny.

- Výběrové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ani veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku.

### SPECIFIKACE POPTÁVANÉHO DÍLA

Dílem se rozumí provedení investiční akce „Modernizace komunikační sítě EPS“

v souladu s :

          - Poskytnutou projektovou dokumentací DPS zpracovatel Ing. Miloš John – projektování sdělovacího zařízení, a to se všemi jejími částmi v příloze č. 2.

          - Prohlídkou zájmového území za účelem identifikace stávajícího stavu na Dílo navazujícího majetku a podmínek na staveništi (kontaktní osoby : Bořivoj Klempíř tlf.725 882 411, nebo Tomáš Procházka tlf. 724 401 262).

          - Omezení provozními vlivy v příloze č. 1.

          - Pokyny pro Zhotovitele, nájemce, při vykonávání prací v areálu zadavatele (včetně předpisů a směrnic zadavatele pro firmy působící v areálu) v příloze č.5.

        - Realizací se pak především rozumí:

          - Dodávka a montáž Díla v celém rozsahu vítězné nabídky Zhotovitele.

          - Dodávka a montáž Díla v celém rozsahu:

            - V rozsahu projektové dokumentace, tj. i včetně všech činností souvisejících s provedením Díla.

          - Dokumentace skutečného provedení - uchazeč zaznamená veškeré případné odchylky skutečného provedení Díla a předá zadavateli jako dokumentaci skutečného provedení ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a jednou v elektronické podobě ve formátech pdf, plus formáty MS Office a dwg.

          - Geodetické zaměření skutečného provedení pro základní mapu závodu (doporučený geodet

pracující pro Explosii je p. Gregora tlf. 774221311 (Gregora Pavel-Georeal, IČO 601 56 155,

# mail : GregoraPavel@seznam.cz).

          - Provedení všech souvisejících zkoušek a jejich dokumentace.

          - Koordinace všech činností i subdodavatelů v souvislosti s plněním Díla na stavbě i staveništi.

          - Zřízení a řádné provozování staveniště.

          - Poskytnutí dokumentace (návody k montáži, obsluze, provozu a údržbě, provozní knihy, Pasporty) a ES – Prohlášení o shodě (u stavebních výrobků Prohlášení o vlastnostech dle CPR). Vše v českém jazyce ve 3 tištěných paré a 1 x elektronicky na CD.

        - Veškerý dodaný materiál bude nový.

        - Uchazeč vypracuje předmět plnění svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Kvalita musí vyhovovat podmínkám platné legislativy pro dobu dokončení a předání zakázky.

### NABÍDKOVÁ CENA

- Cena v rozsahu předmětu plnění dle článku II.  tohoto VŘ je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

- Dodávka							……………	,-Kč

- Montáž, ostatní související práce				…………….	,-Kč

- Rezerva  ve výši 5% z ceny Díla                            	……………	,-Kč

Smluvní cena celkem (bez DPH)					………………,-Kč

(slovy ………………………… korun českých) bez DPH.

- K ceně bude připočtena zákonem stanovená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č.235/2004Sb. o DPH.

- Smluvní strany si sjednávají, že cena uvedená výše je cenou úplnou, závaznou a konečnou, přičemž uchazeč nemá nárok účtovat zadavateli ničeho nad rámec této ceny. Uchazeč prohlašuje, že sjednaná cena pokrývá uchazeči všechny nutné činnosti a náklady související se zajištěním Díla (doprava, cestovné, odvoz a uložení nekovových odpadů, energie, bezpečnost práce, práce v chemickém areálu, řádně provozované zařízení staveniště, ostatní náklady související s dokumentací, kontrolami, revizemi, nátěry, protikorozní ochranou, účastí na komplexních zkouškách, apod.).

- Rezerva slouží na drobné nepředvídané práce, v zadání nespecifikované. Rezerva bude uvolněná pouze s výslovným souhlasem zadavatele a to na základě oboustranně odsouhlasených prací a jejich ceny do 60 dnů od poskytnutí výslovného souhlasu zadavatele.

Text budoucí smlouvy :

Článek 1

Předmět smlouvy

- Smlouvou se Zhotovitel zavazuje, že pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí v rámci investiční akce Modernizace komunikační sítě EPS provede v souladu se Smlouvou toto dílo (dále jen „Dílo“):

Modernizace komunikační sítě EPS v areálu Explosie a.s. a na území Synthesie, a.s.

- Předmětem Smlouvy jsou veškeré činnosti, práce, služby, věci a dodávky potřebné k přípravě, vlastnímu provedení a následně ke zprovoznění, zkušebnímu provozu a předání Díla do užívání. Zhotovitel se zavazuje, že předá Dílo Objednateli jako funkční celek, který je schopen bez jakékoli další činnosti ze strany Objednatele plně sloužit zamýšlenému účelu.

- Předmětem Smlouvy je mimo jiné také úspěšné provedení všech zkoušek, atestů a revizí stanovených závaznými právními předpisy a na ně navazujícími technickými normami.

- Předmětem Smlouvy je mimo jiné také:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního, stavebně-technologického charakteru k řádnému provedení Díla včetně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

- uvedení všech nezastavených povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, dřevní porosty atd.), a to před předáním a převzetím Díla;

- odvoz a likvidace veškerých odpadů, včetně stavební suti v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž doklady o likvidaci odpadu jsou přílohou protokolu o předání a převzetí Díla.

- Zhotovitel předá Objednateli Dílo prosté jakýchkoli právních i faktických vad.

- Zhotovitel prohlašuje, že se Objednatel stane výlučným vlastníkem Díla a že k jeho užívání nebude zapotřebí nabytí jakýchkoli duševních nebo jiných práv.

- Objednatel se zavazuje, že řádně provedené Dílo převezme a zaplatí za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek 2

Jakost a způsob provedení díla

- Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v jakosti (kvalitě) a způsobem odpovídajícím Smlouvě, a chybí-li (byť částečně) ujednání, že provede Dílo nejlepším způsobem a v nejvyšší jakosti, které plně odpovídají zájmům Objednatele a účelu uzavření Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že byl s účelem uzavření Smlouvy ze strany Objednatele beze zbytku seznámen, a to i s ohledem na specifickou povahu výrobně-obchodní činnosti Objednatele.

- Zhotovitel provede Dílo v souladu se Smlouvou a veškerými právními, technickými a jinými normami, včetně norem majících doporučující charakter. Zhotovitel provede Dílo také v souladu s územním souhlasem (Příloha č. 3 Smlouvy) a s dalšími případnými rozhodnutími orgánů veřejné správy, které tvoří přílohu Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu všechny tyto normy a rozhodnutí vztahující se k provedení Díla známy a že jim plně porozuměl. Objednatel Zhotovitele bez zbytečného odkladu upozorní na případné změny v rozhodnutích orgánů veřejné správy týkající se Díla, přičemž Zhotovitel se zavazuje takovými změnami se řídit; totéž platí pro nová rozhodnutí orgánů veřejné správy.

- Zhotovitel se dále zavazuje, že bude s Objednatelem s dostatečným časovým předstihem konzultovat veškeré možné varianty jakosti a způsobu provedení Díla výslovně Smlouvou neupravené a že bude v této souvislosti dbát všech požadavků Objednatele, nebudou-li zjevně nepřiměřené nebo v rozporu se závaznými normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel Objednatele předem písemně upozorní na případnou nevhodnost, neúplnost či vzájemnou rozporuplnost Smlouvou stanovených nebo Objednatelem vyslovených požadavků týkajících se Díla. V takovém případě Zhotovitel Objednateli do 5 dnů navrhne způsob řešení.

- Zhotovitel k provedení Díla použije pouze věci, které jsou zcela nové a žádná jejich část není dříve použitá ani repasovaná. Porušení povinnosti stanovené v tomto odstavci považují smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy.

- Použije-li Zhotovitel k provedení Díla věci, jichž není výrobcem, zavazuje se dodržet veškeré podmínky a pokyny, které výrobce věci určil.

- Poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, nese náklady spojené s uvedením Díla do odpovídající jakosti a způsobu provedení.

Článek 3

Dokumentace

- Dokumentací se rozumí souhrn podkladů a dokumentů pro provedení Díla. Dokumentace zahrnuje tyto části:

- Průvodní zpráva

- Souhrnná zpráva

- Technická zpráva

- Výkresy

- Dokumentace podle odstavce 1 společně tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy.

- Objednatel odpovídá za správnost a úplnost Zhotoviteli předané Dokumentace. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele podle odstavců 4 a 5.

- Zhotovitel prohlašuje, že Dokumentaci od Objednatele převzal, že ji považuje za vyčerpávající a plně postačující pro provedení Díla, a to bez nároků na jakékoli vícepráce s výhradou těch, které dle čl. 5 odst. 5 Smlouvy vyplynou z dodatečných písemných požadavků Objednatele nebo z jiných skutečností uvedených tamtéž.

- Zhotovitel prohlašuje, že Dokumentaci před uzavřením Smlouvy odborně zkontroloval a neshledává na ní žádné zjevné vady ani nedostatky. Na zjištěné vady nebo nedostatky Dokumentace, jež nebylo možno odhalit před uzavřením Smlouvy, Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně upozorní a navrhne způsob jejich odstranění, včetně případných dopadů na cenu Díla.

- Kontrolu případné dodatečně předané části Dokumentace provede Zhotovitel do 10 dnů od jejího převzetí a ve stejné lhůtě sdělí Objednateli své případné výhrady k jejímu znění a navrhne její úpravy.

Článek 4

Místo a doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že celé Dílo řádně provede, tedy dokončí a Objednateli předá, nejpozději do  ……………………… týdnů od uzavření Smlouvy. Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje dodržet časový harmonogram, jenž tvoří Přílohu č. x Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v těchto termínech:

| převzetí staveniště: | dodávky : |
| --- | --- |
| zahájení montážních prací: | dokončení montážních prací: |
| předání dokladové části: | předání dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření: |
| zaškolení zaměstnanců : | předání dokončeného Díla : |

- Konkrétní termín navrhne Zhotovitel Objednateli vždy nejméně 3 dny předem, v případě předání a převzetí Díla nejméně 5 dnů předem. Nebrání-li tomu provozní nebo jiné vážné důvody, umožní Objednatel Zhotoviteli plnit své povinnosti v jím navrženém termínu.

- Zhotovitel je oprávněn plnit povinnosti uvedené v odstavci 1 pouze v pracovních dnech od 7 do 15h, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.

- Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejich finanční objem nepřesáhne 10 % z ceny Díla, nebudou mít vliv na termín provedení Díla.

- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel financuje provedení Díla za pomoci veřejných dotací a příspěvků z veřejných fondů, přičemž nedodržení termínu provedení díla může vést k tomu, že Objednateli bude ze strany poskytovatele dotace udělena sankce v podobě povinnosti vrácení již obdrženého financování nebo jeho části, nebo ztráty možnosti obdržet takové financování. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou škodu, která Objednateli vznikne v důsledku nedodržení termínu provedení díla, ledaže k tomu došlo z důvodů na straně Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že ke dni uzavření této Smlouvy Objednatel očekává míru spolufinancování ve výši 50 % z ceny Díla a škoda způsobená v důsledku prodlení s provedením Díla tak může dosahovat až této výše.   Dojde-li ke změně očekávané výše spolufinancování z dotačních prostředků, bude Objednatel Zhotovitele o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat.

- Místem plnění je areál Objednatele na adrese Semtín 107, 530 02 Pardubice.

- Prodlení Zhotovitele s včasným prováděním Díla je vždy podstatným porušením Smlouvy.

Článek 5

Cena díla

- Cena Díla je sjednána vzájemnou dohodou smluvních stran a činí: ……………….,- Kč (slovy: ………………….. korun českých).

- K ceně Díla bude připočtena DPH v zákonné výši.

- Cena Díla odpovídá součtu všech položek uvedených v položkovém rozpočtu, jenž tvoří Přílohu č. x Smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“).

- Cena Díla je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná, nedojde-li k její změně postupem podle odstavce 5. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které mu v souvislosti s plněním Smlouvy vzniknou, a to i ty výslovně Smlouvou nezmíněné.

- Smluvní strany se zavazují sjednat přiměřenou změnu ceny Díla, jestliže:

- Objednatel požaduje provést práce, které nejsou předmětem Díla;

Objednatel požaduje vypustit práce, které jsou předmětem Díla;

při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a zároveň tyto skutečnosti mají vliv na cenu Díla;

při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od podkladů předaných Objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje písemným požadavkům Objednatele podle odstavce 5 písm. a) a b) vyhovět, nebudou-li zjevně nepřiměřené nebo v rozporu se závaznými normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje po dohodě s Objednatelem vhodně upravit provádění Díla, vyjdou-li najevo skutečnosti podle odstavce 5 písm. c) a d).

- Změnu ceny Díla je možné sjednat pouze dodatkem ke Smlouvě. Smluvní strany uzavřou dodatek nejpozději do 30 dnů ode dne vyzvání jednou ze smluvních stran za předpokladu, že v tento okamžik jsou známy všechny skutečnosti, které mají vliv na změnu ceny Díla.

- Spočívá-li změna ceny Díla v provedení prací, bude změna stanovena na základě jednotkové ceny pro danou práci určenou v položkovém rozpočtu. U prací, které nejsou v položkovém rozpočtu určeny, bude změna ceny stanovena na základě ceníku URS.

Článek 6

Platební podmínky

- Objednatel uhradí kupní cenu Díla pouze na bankovní účet Zhotovitele vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku a zveřejněný v registru plátců podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že shora uvedený bankovní účet je takovým účtem a zůstane jim do doby úplného zaplacení ceny Díla Objednatelem; totéž platí pro jakýkoli jiný bankovní účet, který Zhotovitel na daňovém dokladu (faktuře) uvede. Na žádost předloží Zhotovitel Objednateli smlouvu o vedení bankovního účtu nebo čestné prohlášení.

- Objednatel uhradí cenu Díla na základě daňového dokladu se splatností 60 dnů, který splňuje veškeré náležitosti vyžadované právními předpisy a obsahuje údaje Objednatelem požadované.

- Zhotovitel je oprávněn vystavovat daňové doklady průběžně, vždy jedenkrát měsíčně. Zhotovitel je oprávněn účtovat za období uplynulého měsíce jen práce a dodávky, jež byly v tomto období dokončeny. Soupis provedených prací a dodávek v členění dle položkového rozpočtu tvoří přílohu daňového dokladu. Bez splnění těchto požadavků se daňový doklad považuje za neúplný a Objednatel není povinen jej hradit.

Zhotovitel prohlašuje, že DPH z kupní ceny řádně a včas odvede. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že je v dobré ekonomické kondici, není proti němu vedeno exekuční ani insolvenční řízení a těmito řízeními není ani ohrožen, a dále že Zhotovitel nevede ani žádný spor, v němž by neúspěch vedl k neschopnosti dostát svým povinnostem. Zhotovitel také prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně a že proti němu není vedeno řízení o jeho zápisu do evidence nespolehlivých plátců daně.

- Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele podle odstavce 1 nebo 4 nepravdivé, popř. nastanou-li skutečnosti v nich předvídané, má Objednatel právo dle svého výběru:

- odstoupit od Smlouvy,

- zadržet část kupní ceny a splnit povinnosti vůči správci daně z důvodu ručení příjemce zdanitelného plnění,

- učinit jiná vhodná opatření k zajištění nebo utvrzení budoucího nároku vůči Objednateli vzniklého z důvodu splnění povinností ručitele,

- započíst kteroukoli svoji pohledávku vůči pohledávce Zhotovitele, a to i pohledávku dosud nesplatnou nebo mající teprve vzniknout.

Článek 7

Instalace, zkušební provoz a zaškolení

- Zhotovitel provede kompletní instalaci (montáž) EPS ve vymezeném prostoru. Před instalací je povinností Zhotovitele důkladně prozkoumat prostor vymezený instalaci a požádat písemně Objednatele o případné dodatečné informace potřebné pro instalaci. Objednatel sdělí Zhotoviteli na jeho žádost nejpozději do 5 dnů přípustné přístupové cesty pro dopravu a body pro napojení technologie na rozvody vody, elektřiny, tepla a jiných energií, včetně případných bližších podmínek pro provádění instalace.

- Způsob instalace je Zhotovitel povinen s Objednatelem předem projednat a nezahájit instalaci do doby, než k ní Zhotovitel písemně udělí svůj souhlas.

- Po dokončení instalace provede Zhotovitel za účasti Objednatele zkušební provoz. Účelem zkušebního provozu je vyzkoušet všechny funkce a části Díla, a to i opakovaně. Způsob provádění zkušebního provozu určí Objednatel.

- Doplnit podrobnou specifikaci zkušebního provozu, popř. možno doplnit i předcházející individuální zkoušky.

- Pokud se při provádění zkušebního provozu objeví jakékoli vady nebo nedodělky, je Zhotovitel povinen je bez zbytečného odkladu odstranit. V takovém případě se zkušební provoz opakuje v rozsahu, v jakém nebyl proveden bez vad a nedodělků.

- V průběhu zkušebního provozu nebo po jeho skončení, ne však později než dojde k předání a převzetí Díla, provede Zhotovitel důkladné zaškolení zaměstnanců Objednatele a jiných osob jím určených tak, aby tyto osoby byly na základě zaškolení schopny Dílo samostatně užívat i udržovat. Na žádost Objednatele provede Zhotovitel zaškolení i opakovaně, nejvýše však dvakrát v průběhu záruční doby.

Článek 8

Předání a převzetí díla

- Po úspěšném provedení zkušebního provozu Zhotovitel Dílo předá a Objednatel jej převezme.

- Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje jakékoli vady nebo nedodělky, byť by nebránily řádnému užívání Díla, či pokud je plnění Objednatele jakkoli jinak v rozporu se Smlouvou. Dílo vykazuje vady, pokud nesplňuje požadavky stanovené Smlouvou, mimo jiné například také tehdy, pokud plně neslouží zamýšlenému účelu, pokud je jeho užívání podmíněno dalšími náklady Objednatele nebo pokud dochází k jeho opotřebení rychleji, než by odpovídalo řádnému provedení.

- Smluvní strany se mohou dohodnout, že předání a převzetí Díla předchází technická před přejímka. Technické před přejímky i předání a převzetí Díla se vždy účastní stavbyvedoucí technický dozor Objednatele; o technické před přejímce se sepíše protokol.

- Předání a převzetí Díla se uskuteční podepsáním protokolu, který obsahuje nejméně tyto údaje:

- identifikace smluvních stran,

- určení Smlouvy,

- označení Díla,

- věcně členěný a číslovaný seznam dokladů, které Objednatel od Zhotovitele převzal,

- prohlášení Objednatele, zda věc přejímá, a uvedení případných vad a nedodělků včetně sjednaného termínu jejich odstranění,

- datum a místo podpisu spolu s uvedením jmen a funkcí jednajících osob.

- Zhotovitel předá Objednateli nejpozději před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla v českém jazyce všechny doklady (v originále) nutné k užívání a údržbě Díla, jakož i jiné doklady, které se k Dílu vztahují. Těmito doklady jsou zejména, avšak nikoli výlučně:

- prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (2 ks),

- návod k obsluze  (2 ks),

- záruční listy (1 ks),

- výchozí revize (4 ks),

- atesty materiálů (2 ks),

- doklady o provedených zkouškách, atestech a revizích (4 ks);

- doklady o požadovaných vlastnostech výrobků CPR – prohlášení o vlastnostech (2 ks)

- seznam výrobků a zařízení, na něž se vztahují zvláštní podmínky obsluhy - užívání (doklady o zaškolení obsluhy, školitel, školený, výsledky školení, provozní řády, bezpečnostní podmínky v kopiích budou vyvěšeny na příslušných pracovištích tak, aby bylo zřejmé, čeho se týkají) - OIP

- dokumentace skutečného provedení stavby (opravená projektová dokumentace) a dále zaměření skutečného provedení stavby v dig. formě včetně přípojek inženýrských sítí geodetickými metodami (JTSK, Vs Jadranský)

Článek 9

Vlastnické právo a nebezpečí škody

- Vlastnické právo k dílu vzniká Objednateli okamžikem, kdy byla příslušná část Díla v členění dle položkového rozpočtu Objednatelem zaplacena, a to u těch částí díla, jež se nestaly součástí pozemku nebo jiné věci ve vlastnictví Objednatele přímo ze zákona.

- Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle až do doby jeho převzetí Objednatelem. Převzal-li Objednatel Dílo, které vykazuje jakékoli vady nebo nedodělky, přejde na Objednatele nebezpečí škody na Díle až jejich úplným odstraněním na základě písemného protokolu o odstranění všech vad a nedodělků podepsaného smluvními stranami.

Článek 10

Záruka za jakost

- Zhotovitel se zavazuje, že Dílo po dobu 24 (dvaceti čtyř) měsíců bude způsobilé k použití ke sjednanému účelu a že si zachová jakost i provedení stanovené Smlouvou. U částí Díla, pro které jejich výrobci stanoví delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba. Seznam těchto částí Díla tvoří přílohu protokolu o předání a převzetí Díla. Delší záruční doba se však uplatní i tehdy, kdy Zhotovitel uvedení části Díla v seznamu opomněl.

- Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla. Převzal-li Objednatel Dílo, které vykazuje jakékoli vady nebo nedodělky, začne záruční doba běžet až jejich úplným odstraněním. Určují-li Smlouva nebo jakýkoli jiný dokument, doklad či obal různé záruční doby, platí záruční doba z nich nejdelší.

- Výzvu k odstranění vady v záruční době (reklamaci) je Objednatel povinen učinit písemně a bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo způsob, jakým se vada projevuje.

- V průběhu záruční doby je Zhotovitel povinen na své náklady:

- zajistit výjezd servisního technika v termínu určeném Smlouvou;

- zajistit odstranění reklamované vady v termínu určeném Smlouvou nebo dohodnutém mezi smluvními stranami;

- Zhotovitel zajistí výjezd servisního technika ke zjištění a odstranění reklamované vady (servisní zásah) nejpozději do 24 hodin od oznámení reklamace v případě vad, které brání řádnému užívání Díla, resp. do 48 hodin u vad, které řádnému užívání Díla nebrání.

- Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu Díla odstranit při servisním zásahu a není-li to ani při vynaložení veškerého úsilí možné, pak bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od oznámení reklamace v případě vad, které brání řádnému užívání Díla, resp. do 10 dnů u vad, které řádnému užívání Díla nebrání, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak. O servisním zásahu vždy smluvní strany sepíší protokol.

- Při výskytu vady má Objednatel právo na opravu Díla, s jejímž způsobem Zhotovitel Objednatele předem písemně seznámí. Není-li vada odstranitelná opravou, má Objednatel právo dle svého výběru na nové provedení části Díla v rozsahu reklamované vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Jde-li o opakovaný výskyt stejné nebo jiné vady, má Objednatel také právo od Smlouvy odstoupit. Právo na nové provedení části Díla nebo na odstoupení od Smlouvy Objednateli nesvědčí, jde-li o vadu svojí povahou zanedbatelnou a nemající vliv na funkčnost Díla.

- Jedná-li se o vadu, jež vyžaduje z hlediska ochrany zdraví, majetku či zachování nepřetržitého provozu okamžitý zásah, provede odstranění vady na náklady Zhotovitele Objednatel. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli náklady na odstranění vady do 30 dnů od okamžiku jejich uplatnění. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že odstranění vady Objednatelem nemá vliv na rozsah ani délku záruky za jakost poskytnuté Objednatelem.

- Zhotovitel je povinen v termínech uvedených v tomto článku zjistit a odstranit i reklamovanou vadu, na niž se záruka za jakost nevztahuje. V takovém případě uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu určenou v položkovém rozpočtu.

Článek 11

Pozdější součinnost

- Zhotovitel se zavazuje, že po dobu nejméně 12 (dvanácti) měsíců ode dne předání a převzetí Díla na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu zajistí úpravy Díla v rozsahu do 10 % ceny Díla.

- Zhotovitel uhradí Objednateli za tuto činnost cenu určenou v položkovém rozpočtu.

Článek 12

Obecné povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje, že při plnění Smlouvy bude postupovat s nejvyšší odbornou péčí a s ohledem na zájmy Objednatele. Objednatel poskytne Zhotoviteli k provádění Díla nezbytnou součinnost. Zhotovitel je povinen Objednatele min. 2x měsíčně písemně informovat o postupu plnění Smlouvy a dále bez zbytečného odkladu všech skutečnostech, které mohou mít vliv na jeho schopnost splnit řádně své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, jakož i o případných změnách v prohlášeních a údajích uvedených ve Smlouvě.

- Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré závazné právní předpisy vztahující se k plnění Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu všechny tyto předpisy známy a že jim plně porozuměl.

- Při pohybu a provádění Díla v areálu Objednatele a v areálu společnosti Synthesia je Zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a počínat si tak, aby nijak neohrozil osoby ani věci, které se v těchto místech nacházejí. Zhotovitel stejně tak nesmí nikterak ohrozit ani omezit provozní činnost obou areálů.

- Při pohybu a provádění Díla v areálu Objednatele je Zhotovitel povinen zajistit dodržování vnitřních předpisů Objednatele týkajících se pohybu a práce v areálu Objednatele, zejména, avšak nikoli výlučně, směrnici OS E 52/5 Vstup osob a vjezd vozidel do Explosia a.s. Bude-li se Zhotovitel pohybovat či provádět Dílo také v areálu společnosti Synthesia, je povinen zajistit dodržování vnitřních předpisů společnosti Synthesia, které jsou dostupné na stránkách www.synthesia.eu. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu všechny vnitřní předpisy podle tohoto odstavce známy a že jim plně porozuměl.

- Zhotovitel je povinen proškolit všechny své zaměstnance a jiné pracovníky (včetně subdodavatelů), které použije k plnění Smlouvy v areálu Objednatele nebo areálu společnosti Synthesia, ohledně všech povinností vyplývajících pro ně ze Smlouvy, právních předpisů i vnitřních předpisů Objednatele a společnosti Synthesia. Zejména, avšak nikoli výlučně, provede proškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny, požární ochrany, zacházení s výbušninami, hořlavinami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a jinými látkami, které mohou ohrozit lidské zdraví. Znalosti uvedené v tomto odstavci Zhotovitel průběžně kontroluje.

- Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost všech osob, které použije k plnění vyplývajícímu ze Smlouvy, a je povinen spolupracovat s Objednatelem při vyhodnocování možného ohrožení zdraví těchto osob, zejména pak Objednatele písemně informovat o možných rizicích a navrhovat mu přijetí vhodných opatření. Za účelem předcházení vzniku pracovních úrazů je Zhotovitel povinen vybavit tyto osoby ochrannými pracovními pomůckami.

- Jakékoli úrazy vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu nahlásit Objednateli a sepsat o nich záznam, který obsahuje nejméně tyto údaje: datum a hodina úrazu; místo, kde k úrazu došlo; činnosti, při níž k úrazu došlo; celkový počet zraněných osob; druh zranění a specifikace zraněných částí těla; příčina úrazu; předběžná doba hospitalizace dotčené osoby a předběžná doba její pracovní neschopnosti; postavení (funkce) dotčené osoby a její pracovní náplň.

- Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy postupovat samostatně, tím však nejsou dotčeny jeho povinnost respektovat pokyny Objednatele, ledaže jsou zjevně nepřiměřené nebo v rozporu se závaznými normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy, ani jiné povinnosti stanovené Smlouvou. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na případnou nevhodnou povahu jím udělených pokynů nebo vyslovených požadavků a navrhnout mu vhodný způsob řešení.

- Zhotovitel může k plnění vyplývajícímu ze Smlouvy použít třetí osoby pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a za předpokladu, že budou zavázány ke stejným povinnostem jako Zhotovitel. V takovém případě Zhotovitel za tyto osoby zodpovídá, jako by plnil sám. Změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal Zhotovitel ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných odůvodněných případech a pouze se souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci v minimálně takovém rozsahu, kterým byla kvalifikace prokázána ve výběrovém řízení.

- Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění Díla pojištěn proti: škodám způsobeným činností Zhotovitele třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky a subdodavateli Zhotovitele; škodám způsobených ztrátou, odcizením a poškozením majetku Objednatele či třetích osob; škodám způsobených na životním prostředí; montážním a stavebním rizikům, a to s pojistným krytím minimálně ve výší ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel před uzavřením Smlouvy prokázal existenci pojištění v rozsahu dle tohoto odstavce předložením potvrzení o existenci pojištění, jež tvoří Přílohu č. x Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění v rozsahu dle tohoto odstavce až do řádného předání a převzetí Díla. Porušení této povinnosti je vždy podstatným porušením Smlouvy.

- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 13

Další práva a povinnosti

- Objednatel zajistí, aby průběh prací Zhotovitele nebyl omezován a rušen právy třetích osob.

- Objednatel předá Zhotoviteli prostor ke zřízení staveniště ve stavu způsobilému k řádnému provádění prací. O předání sepíší smluvní strany zápis. Zhotovitel zajistí zřízení staveniště, vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními.

- Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, podklady předanými Objednatelem a jeho požadavky. Převzetím staveniště se Zhotovitel zavazuje opatrovat všechny věci Objednatele, které se na staveništi nacházejí, a nese nebezpečí škody na nich vzniklé.

- Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady připojení staveniště na zdroje elektrické energie a vody, zřídit si po dohodě s Objednatelem podružné odběrné místo se samostatným měřením, nebo po dohodě s vlastníkem sítě samostatné odběrné místo, a hradit průběžně náklady spojené s odběrem.

- Předá-li Objednatel Zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm, zavazuje se Zhotovitel zabezpečit jejich vytyčení a odpovídá za jejich neporušení a ochranu.

- Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, zejména pak denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé v důsledku činnosti na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabraňovat pronikání nečistot mimo staveniště, jakož i provádět úklid nečistot způsobených při provádění Díla mimo staveniště.

- Zhotovitel je povinen střežit staveniště, zabránit vstupu nepovolaných osob a dbát ochrany věcí nacházejících se na staveništi včetně prováděného Díla.

- Zhotovitel přijme nezbytná opatření k ochraně osob oprávněných k pohybu na staveništi. Zhotovitel má v průběhu provádění Díla výhradní odpovědnost za zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, plnění podmínek bezpečnosti práce, udržování staveniště ve stavu umožňujícím předcházení vzniku škod na majetku a újem na zdraví, zajištění veškerých bezpečnostních a dopravních opatření na staveništi a osazení případného značení, jakož i za provádění veškerých úkonů vedoucích k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění škod vzniklých znečištěním půdy, vod či ovzduší.

- Objednatel je povinen, pokud to vyplývá z právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). Tuto povinnost nesmí Objednatel žádnou formou přenášet na Zhotovitele.	 Koordinátor BOZP je oprávněn udělovat Zhotoviteli závazné pokyny týkající se bezpečnosti práce na staveništi a v jeho okolí, jejichž potřeba vyplývá z koordinace bezpečnosti práce a činností Zhotovitele s provozem Objednatele a dalších subjektů působících v areálu. V případě ohrožení provozu Objednatele či dalších subjektů působících v areálu v důsledku postupu Zhotovitele nebo třetích osob podílejících se na realizaci Díla je koordinátor BOZP oprávněn požadovat okamžité přerušení prací a odstranění závadného stavu; v případě, že nebyl koordinátor BOZP jmenován, přebírá tuto pravomoc technický dozor Objednatele.

- Zhotovitel zajistí v rámci staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce koordinátora BOZP, autorského dozoru projektanta a technického dozoru Objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje vést stavební (resp. montážní) deník v rozsahu stanoveném právními předpisy. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich rozsahu, jakosti a způsobu provedení včetně zdůvodnění případných odchylek od Dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla, resp. dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

- Zápisy do stavebního (montážního) deníku mohou provádět za Zhotovitele stavbyvedoucí, za Objednatele technický dozor, dále pak osoby (nebo jejich zástupci) vykonávající funkci autorského dozoru projektanta.

- Zápis do stavebního deníku se provede zásadně v den, kdy nastala skutečnost zapisovaná do stavebního deníku. Výjimečně a v odůvodněných případech tak lze učinit den následující po dni uskutečnění zapisované události.

- Denní záznamy se píší do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují totožným číslem jako listy pevné. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa.

- Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení (v prvopise nebo opise) ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o stavební povolení, Smlouvu, Dokumentaci, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od dokumentace. U každého dokladu bude uvedeno, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u technického dozoru, příp. bylo-li zvoleno jiné místo pro jeho uložení a jaké.

- Rozpor zápisu ve stavebním deníku je smluvní strana povinna namítnout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů ode dne, kdy měla možnost se s jeho obsahem seznámit.

- Po skočení prací a před předáním a převzetím Díla zajistí Zhotovitel celkový úklid stavby, vyklizení a odstranění staveniště a jeho okolí (zahrnuje kompletní a úplné vyčištění, které umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu).

Článek 13

Práva a povinnosti při kontrolních dnech

- Objednatel bude organizovat minimálně 2x měsíčně kontrolní dny, na které budou Zhotovitelem (podle povahy prováděných prací) pozváni též jeho subdodavatelé s cílem vytváření podmínek pro zdárné provádění Díla a dostatečnou informovanost Objednatele.

- Zhotovitel je povinen Objednatele vždy nejméně 5 dní předem vyzvat ke kontrole těch částí Díla, které mají být dalším postupem zakryty či jinak znepřístupněny. Poruší-li svoji povinnost, je povinen na své náklady části Díla odkrýt či jinak zpřístupnit. Tyto náklady nese také tehdy, pokud sice Objednatel nevyužil svého práva kontroly, nicméně se ukáže, že Zhotovitel provedl část Díla v rozporu se Smlouvou.

- Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně porušuje Smlouvu, nebo je-li jeho jednání v rozporu se závaznými normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy, je Objednatel oprávněn zastavit provádění Díla; v případě stavebních prací a jejich zastavení provede zápisem do stavebního deníku. Náklady vzniklé se zastavením provádění Díla nese Zhotovitel. Objednatel je v takovém případě povinen uvést okolnosti, které k zastavení vedly, stanovit termín odstranění vad, případně uvést další informace a požadavky směřující k řádnému provádění Díla.

- Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápisy, které jsou podkladem zejména pro určování dalšího postupu prací a dodávek, pro změny Dokumentace a pro uzavírání dodatků ke Smlouvě.

- Budou-li zápisy z kontrolního dne pořízeny jako samostatný zápis, stávají se přílohou stavebního deníku. Budou-li v průběhu provádění Díla uskutečněna i jiná jednání týkající se prováděného Díla, musí být o těchto jednáních vždy pořízen zápis.

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla i mimo kontrolní dny, přičemž zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou, vyzve jej Objednatel, aby vady v přiměřené lhůtě odstranil. Neučiní-li tak, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 14

Smluvní pokuty a náhrada škody

- Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost předat Dílo Objednateli včas, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla (včetně DPH) za každý započatý den prodlení. O tento případ jde také tehdy, odmítl-li Objednatel převzít Dílo pro vady nebo nedodělky, které brání jeho řádnému užívání nebo jejichž vinou hrozí Objednateli vznik škody velkého rozsahu (vč. ušlého zisku). Odmítl-li naopak Objednatel převzít Dílo pro vady nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému užívání, užijí se obdobně odstavce 2 a 3 (dle okolností samostatně nebo i současně).

- Jestliže bude Dílo převzato s vadami a nedodělky, které spočívají v porušení povinnosti provést celkový úklid stavby, vyklidit a odstranit staveniště, uvést všechny nezastavěné povrchy dotčené prováděním Díla do původního stavu či zajistit odvoz a likvidaci veškerých odpadů, zaplatí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla (včetně DPH) za každý započatý den prodlení.

- Jestliže bude Dílo převzato s jinými vadami a nedodělky, které nebrání jeho řádnému užívání, než těmi uvedenými v odstavci 2, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla (včetně DPH) za každý započatý den prodlení a za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek. Výše smluvní pokuty se zvyšuje na dvojnásobek, neodstraní-li Zhotovitel vadu nebo nedodělek ani v termínu sjednaném v protokolu o předání a převzetí Díla.

- Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost uhradit cenu Díla včas, zaplatí Objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části ceny Díla (včetně DPH), ohledně níž je v prodlení.

- Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost zajistit včasný výjezd servisního technika ke zjištění a odstranění reklamované vady, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení a za každou reklamovanou vadu, ohledně níž svoji povinnost porušil.

- Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost odstranit reklamovanou vadu věci včas, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla (včetně DPH) za každý započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, ohledně níž svoji povinnost porušil.

- Poruší-li Zhotovitel vnitřní předpis Objednatele týkající se pohybu a práce v areálu Objednatele nebo poruší-li svoji povinnost týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či požární ochrany, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení.

- Právo na smluvní pokutu vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti. Oprávněná smluvní strana vystaví povinné smluvní straně na úhradu smluvní pokuty daňový doklad (fakturu) se splatností 14 dnů.

- Ujednání o smluvní pokutě nezbavují Zhotovitele povinnosti k náhradě škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

- Zhotovitel je povinen písemně nahlásit Objednateli jakoukoli újmu, kterou Objednateli nebo komukoli v souvislosti s plněním Smlouvy způsobil. Tuto újmu nahradí poškozené osobě bez zbytečného odkladu.

Článek 15

Zástupci smluvních stran

- Smluvní strany k výkonu práv a plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy zmocňují tyto osoby:

| Za Objednatele: tel.: e-mail: | Bořivoj Klempíř +420 725 882 411 borivoj.klempir@explosia.cz |
| --- | --- |

| Za Zhotovitele: tel.: e-mail: | Jméno Příjmení +420 …………………………… …………………………………… |
| --- | --- |

- Zástupce Zhotovitele je mimo jiné pověřen řízením stavby, koordinací prací subdodavatelů a řešením technických problémů spojeným s realizací Díla. Zástupce Objednatele je mimo jiné pověřen ke kontrole, zda je Dílo prováděnou v souladu se Smlouvou.

- Osoby uvedené v odstavci 1 nejsou oprávněny ke změnám Smlouvy.

Článek 16

Ukončení smlouvy

- Kromě jiných případů předvídaných zákonem či uvedených ve Smlouvě je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, poruší-li Zhotovitel:

- svoji povinnost stanovenou Smlouvou a ani v přiměřené nebo dohodnuté lhůtě nezjedná nápravu;

- opakovaně svoji povinnost stanovenou Smlouvou;

- svoji povinnost stanovenou Smlouvou podstatným způsobem.

- Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit také v případě, kdy:

- bylo vůči Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení;

- Zhotovitel vstoupil do likvidace;

- bylo pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků určených ke krytí výdajů plynoucích ze Smlouvy, a to od jakéhokoli poskytovatele, popř. kdy tyto výdaje byly označeny za nezpůsobilé.

- Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem, pokud Objednatel ani na písemnou výzvu v dodatečné přiměřené lhůtě nezjednal nápravu. V takovém případě má Zhotovitel právo na zaplacení poměrné části ceny Díla, která odpovídá rozsahu, v jakém byla část Díla řádně provedena a předána Objednateli.

- Dojde-li k odstoupení od Smlouvy z důvodů podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a) nebo b), nebo z jiných důvodů na straně Zhotovitele, má Zhotovitel právo na úhradu nákladů, jež byly Zhotovitelem prokazatelně účelně vynaloženy na provádění Díla před odstoupením od Smlouvy, avšak maximálně částku, kterou do té doby Objednatel Zhotoviteli uhradil, a to i v případě, že náklady Zhotovitele budou již zaplacenou část ceny Díla převyšovat.

- Objednatel není vyjma povinnosti podle odstavce 3 a 4 povinen k náhradě jakékoli újmy vůči Zhotoviteli, která mu z důvodů odstoupení od Smlouvy případně vznikne, lhostejno, zda od Smlouvy odstoupil Objednatel nebo Zhotovitel a z jakého tak bylo učiněno důvodu.

- Smluvní strana je povinna od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, ne však méně než ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se o důvodu pro odstoupení od Smlouvy dozvěděla.

- Odstoupí-li smluvní strana od Smlouvy, vrátí bez zbytečného odkladu vše, co jí druhá smluvní strana poskytla.

Článek 17

Přílohy

- Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto její přílohy:

- Příloha č. 1 …………………………

- Příloha č. 2 …………………………

- Příloha č. 3 …………………………

- Dojde-li k rozporu mezi Smlouvou a její přílohou, má přednost Smlouva. V případě rozporů mezi přílohami požádá Zhotovitel písemně Objednatele o určení přednosti, jinak má přednost ujednání pro Objednatele příznivější.

Článek 18

Závěrečná ujednání

- Závazek vzniklý ze Smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se podle ustanovení § 89a zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že pro veškeré spory vzniklé ze Smlouvy je místně příslušným soud dle sídla Objednatele.

- Měnit a doplňovat Smlouvu lze pouze úplnou dohodou smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.

- Ukáže-li se kterékoli ujednání Smlouvy zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo jinak neproveditelným či nevymahatelným, zavazují se smluvní strany do 10 dnů ode dne vyzvání jednou ze smluvních stran dohodnout nové a bezvadné ujednání, které odpovídá účelu a hospodářskému významu původního ujednání. Obdobným způsobem dohodnou také obsah části závazku, která byla původním ujednáním dotčena.

- Zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo jinak neproveditelným či nevymahatelným ujednáním Smlouvy není dotčena platnost, účinnost, proveditelnost ani vymahatelnost zbylých ujednání.

- Obsahuje-li Smlouva mezery, dohodnou smluvní strany do 10 dnů ode dne vyzvání jednou ze smluvních stran takové ujednání, které odpovídá účelu a hospodářskému významu Smlouvy.

- Nevykoná-li či neuplatní-li smluvní strana jakékoli právo vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, nebude toto počínání považováno za vzdání se takového práva.

- Vyžaduje-li Smlouva písemné jednání, je tato forma dodržena i prostřednictvím e-mailu; to neplatí, jde-li o změnu Smlouvy.

- Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoli svoji pohledávku vzniklou ze Smlouvy, ani započíst svoji pohledávku vzniklou ze Smlouvy vůči jakékoli pohledávce Objednatele.

- Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pokud se na Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že Smlouvu uveřejní Objednatel. Objednatel uveřejní Smlouvu vyjma Objednatelem zvolených údajů a informací, jejichž vyloučení resp. znečitelnění zákon o registru smluv a navazující právní předpisy připouští. Pro případ předejití pochybnostem Zhotovitel prohlašuje, že je Objednatel oprávněn uveřejnit veškerý obsah Smlouvy a že není v tomto směru vázán žádnými pokyny Zhotovitele; to platí i tehdy, není-li povinnost uveřejnění Smlouvy zákonem o registru smluv stanovena nebo je-li sporná a Objednatel přesto Smlouvu v registru smluv uveřejní. Všechna ujednání tohoto odstavce se uplatní i pro případné dodatky Smlouvy, její přílohy i pro smlouvy uzavřené na jejím základě.

- Zhotovitel se zavazuje s nejvyšší možnou pečlivostí zachovávat mlčenlivost o veškerém obsahu Smlouvy i o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti s plněním Smlouvy dozvěděl. Tím není dotčena případná povinnost mlčenlivosti Zhotovitele vzniklá na základě jiné smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Pokud se na Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti až dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Pokud se na Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv, poskytne Zhotovitel Objednateli její úplné znění v otevřeném a strojově čitelném formátu .doc nebo .docx, ledaže ji vyhotovil Objednatel. Předchozí věta se uplatní i pro případné dodatky Smlouvy, její přílohy i pro smlouvy uzavřené na jejím základě.

- Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli prostou omylu, a dále že není uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

- Smluvní strany si všechna ujednání Smlouvy přečetly, porozuměly jim a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Konec budoucí smlouvy

Za zadavatele :

.........................................

Jiří Volf

Realizace  Investice

Za uchazeče:

A/ bez připomínek

B/ s připomínkami (uvést konkrétně)			........................................

oprávněný zástupce uchazeče

# Příloha 1 -  Doplňující podmínky

# Příloha 2  - PD Bude poskytnuta pouze vážným zájemcům po zaslání podepsané dohody

# o mlčenlivosti viz příloha č. 4..

# Podepsanou dohodu zaslat do 26.6.2017 v originále na adresu :

Explosia a.s.

Marcela Lidmilová,

budova M 69

# 530 02 Pardubice – Semtín 107

Nebo osobně doručit do kanceláře Volfa na budovu B 45, Explosia.

Poté bude Zhotoviteli poskytnutá projektová dokumentace ke zpracování

cenové nabídky.

Příloha č. 3 – Územní souhlas

Bude předložen vítězi VŘ.

Příloha č.4 -  Dohoda o mlčenlivosti

Příloha č. 5

### Závazné pokyny pro externí firmy při vykonávání prací v areálu Explosia a.s.

# Příloha 6 – vstupy do Explosia a.s. 2017